Отчет о деятельности в 2020 году
Управления городскими проектами администрации города Владимира

Основными задачами подразделения согласно утвержденного Положения являются:
- Организация проектной деятельности в администрации города Владимира.
- Обеспечение межведомственного взаимодействия при реализации проектной деятельности.
- Координация и мониторинг реализации проектной деятельности в администрации города.
- Методическая, информационная и экспертно-консультативная поддержка структурных подразделений администрации города по реализации проектной деятельности.
- Разработка и обеспечение реализации муниципальных проектов в части реализации национальных, федеральных и региональных проектов.
- Подготовка проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации.
На 2020 год муниципальному образованию город Владимир предусмотрено софинансирование мероприятий из федерального и областного бюджетов на реализацию национальных проектов: «Образование», «Демография», «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», для реализации следующих муниципальных программ:
1. МП «Развитие системы образования в г. Владимире».
     - внедрение целевой модели цифровой образовательной среды: приобретение цифрового оборудования для общеобразовательных организаций (компьютерные классы, интерактивные доски и прочее цифровое оборудование) через управление образования в школы города (№№ 6, 7, 8, 13, 16, 21, 23, 26, 28, 29, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41,42,47, ВСОШ 8);
    - капитальное строительство школы в мкр.Коммунар, ул.Школьная, д.1, на 1100 мест.
2. МП «Развитие физической культуры и спорта в г. Владимире».
    - субсидия на приведение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние (приобретение спортивного оборудования и инвентаря);
    - субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта РФ на 2016-2020гг.» (закупка спортивного оборудования).
3. МП "Дорожное хозяйство г. Владимира". Ремонт 11 автомобильных дорог общего пользования.
4. МП "Формирование современной городской среды на территории г.Владимира". Благоустройство 16 дворовых территорий и общественной территории ПКиО.
5. МП "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Владимира".
    - мероприятия рассчитаны на 2 года (2019-2020гг) - расселение 4 домов, в которых зарегистрировано 62 человека;
      - мероприятия, рассчитаны на 2 года (2020-2021гг) - расселение 682,04 кв.м. аварийного жилья.
6. МП «Повышение экологической безопасности на территории МО г. Владимир». Рекультивация свалки твердых бытовых отходов в мкр. Оргтруд.
7. МП «Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира». Творческий проект «Помните, люди, героев войны».
 В целях реализации проектов сотрудниками управления организована система регулярного мониторинга и контроля за реализацией национальных проектов на территории города, за достижением целей, целевых показателей и решением поставленных задач (формирование и анализ сводной информации каждые две недели), организовано регулярное информационное сопровождение хода реализации национальных проектов на территории города в СМИ и на официальном сайте администрации города (создан и ведется управлением городскими проектами специальный раздел http://vladimir-city.ru/project/).
Кроме того, управлением проводилась регулярная актуализация проектов, рабочих планов-графиков и соответствующей информации; подготовлены ответы на запросы из различных контролирующих органов и общественных структур о ходе реализации национальных проектов на территории города.
Постановлением администрации города Владимира №791 от 16.12.2020 вышеназванные функции управления переданы в управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг.
В целях реализации адресной городской инвестиционной программы были выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации.
В рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Владимира» был выполнен и получил положительное заключение государственной экспертизы проект дороги протяженностью 2,117 км «Строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г.Владимире».	Строительство Рпенского проезда позволит снизить нагрузку на прилегающую улично-дорожную сеть по ул.Красносельский проезд, ул.Жуковского, обеспечит организацию дорожного движения с учетом основных направлений существующей улично-дорожной сети, в том числе, с сохранением основного направления улицы Юбилейной и выходом на регулируемый перекресток ул. Юбилейная - Суздальский проспект, а также увеличит пропускную способность и обеспечит подъезд к действующим производственным предприятиям.
В настоящее время заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по данному объекту и ведется строительство дороги.
В процессе производства строительных работ возникают вопросы по уточнению проектных решений, организации процесса строительства, подготовки правоустанавливающих документов на земельные участки для размещения строительных городков, подключения строительных городков к инженерным сетям, которые решают специалисты управления.
Изъятие земельных участков для муниципальных нужд при строительстве объектов является сложным и зачастую конфликтным вопросом.
С начала строительства автомобильной дороги проводится работа специалистов управления c собственниками земельных участков, попавших в зону строительства, по вопросам изъятия для муниципальных нужд земельных участков и других объектов недвижимости с целью оптимизации процесса изъятия, решения возникающих вопросов, взаимодействия органов управления по вопросам изъятия с собственниками. Кроме того, оказывается помощь организациям по оценке объектов недвижимости по вопросам уточнения оцениваемых объектов, индивидуальных особенностей каждого изымаемого земельного участка, принадлежащих собственникам прав на объекты недвижимости.
Так же, в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Владимира» были проведены торги и заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Автодорога, соединяющая ул. Диктора Левитана и мкр. 8-ЮЗ».
Строительство дороги, позволит разгрузить транспортный узел пр. Ленина - ул.Чайковского и перенаправить автомобильные потоки из юго-западных микрорайонов города (№№ 8, 9, 10) с вновь выстроенной автодороги в микрорайоне 8-ЮЗ на ул.Диктора Левитана. Проектом предусматривается расширение ул.Диктора Левитана до 4 полос и строительство нового участка дороги протяженностью 400 м от ул.Нижняя Дуброва до ул.Диктора Левитана.
Так как обязательства по контракту подрядчиком в срок не исполнены, управлением была подготовлена документация об одностороннем отказе от исполнения контракта. В 2021г. планируется проведение повторных торгов на выполнение проектно-изыскательских работ по данному объекту.
В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования города Владимира» (подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Владимира» и подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей города Владимира») были заключены контракты на выполнение проектно-изыскательских работ, выполнена привязка типовых проектов, признанных экономически эффективными. Получены положительные заключения государственной экспертизы по следующим объектам:
«Дошкольное образовательное учреждение на 50 мест в жилом районе Сновицы-Веризино г.Владимира».
- «Дошкольное образовательное учреждение на 50 мест в районе ул. Тихонравова, д.3 г.Владимира».
- «Дошкольное учреждение (ясли-сад) на 108 мест в районе ул. Тихонравова, д.3 г.Владимира».
- «Дошкольное учреждение (ясли-сад) на 108 мест на территории микрорайона Коммунар».
- «Школа в мкр. Сновицы-Веризино» на 1100 мест.
Строительство дошкольных образовательных учреждений и школ позволит обеспечить шаговую доступность дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в новых жилых массивах и районах старой застройки, где осуществляется интенсивное строительство; перевести школы в односменный режим работы; снизить очередность в муниципальные дошкольные учреждения для детей от 1,5 до 3 лет; обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; увеличить охват детей муниципальными услугами в сфере дошкольного образования.
Так же в сфере образования за счет внебюджетных средств были выполнены проекты и получены положительные заключения государственной экспертизы по объектам «Пристройка к общеобразовательной школе №15 корпуса на 275 мест», «Пристройка к общеобразовательной школе №25 корпуса на 275 мест», а так же выполнен проект на пристройку к общеобразовательной школе №37 корпуса на 275 мест. Выполнен индивидуальный проект 4-этажной пристройки с переходной галереей в основное здание школы, с 11 учебными кабинетами, столовой на 150 мест, спортивным залом.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории муниципального образования город Владимир» были заключены контракты на выполнение проектно-изыскательских работ, выполнены проекты и получены положительные заключения государственной экспертизы по следующим объектам:
«Сети водоснабжения, канализации и газоснабжения в мкр. Юрьевец».
По проекту инженерная инфраструктура в микрорайоне обеспечит 132 участка для многодетных семей по улицам Всесвятская, Православная, Преображенская, Рос, Рождественская, Славная, Малая Лучистая, сетями:
- распределительный газопровод низкого давления протяженностью 4,123 км ;
- водопровод протяженностью 4,1 км;
- канализация протяженностью 3,674 км.
«Сети газоснабжения в квартале малоэтажной застройки мкр. Лунево-Сельцо».
Реализация данного проекта позволит выстроить распределительный газопровод для 363 семей общей протяженностью 16.3 км, что повысит качество и условия жизни многодетных семей, а так же будет способствовать развитию транспортной и инженерной инфраструктуры города.
В части развития социально-культурной инфраструктуры управлением в 2020 году был заключен контракт на выполнение работ по созданию произведения архитектуры и градостроительства «Разработка архитектурно-планировочной концепции благоустройства городского парка, ул. Мира- Октябрьский проспект»
Территория парка составляет 28,6 га, в том числе по разработанной архитектурно-планировочной концепции озеленение парка сохранится на площади 21,3 га в виде аллей, родника, плодовых садов. Площадь твердых покрытий составит 6,7 га, площадь застройки - 2 га.
Застройка парка предусматривает устройство универсальных спортивных площадок, набережной, смотровых площадок, памп-трека, амфитеатра, скейт-парка, детских площадок, площадку для паркура, площадку для пинг-понга, площадку для собак, велопарковки, выставочного павильона с эксплуатируемой крышей, хозяйственную площадку, малые формы.
В процессе	разработки архитектурно-планировочной концепции благоустройства городского парка, ул. Мира-Октябрьский проспект выполнены комплексный анализ территории (градостроительный анализ существующего положения территории, планировочной структуры, транспортный анализ, анализ жалоб и предложений жителей города с проведением общественных обсуждений); разработана предварительная концепция благоустройства парка с проведением общественных обсуждений по результатам предварительного зонирования территории и функционального наполнения рассматриваемой территории, организацией фокус-групп, электронного голосования с использованием созданного для этих целей сайта; разработан дизайн-проекта благоустройства парка, выполнен макет территории.
В целях реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта РФ на 2016-2020гг.» выделено 25,0 млн.руб. на оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ). ФОКОТ предназначен для организации следующих видов спорта: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, бег на короткие и длинные дистации, стритбол, гимнастика на спортивных тренажерах, прыжки в длину и высоту, бадминтон. Пропускная способность ФОКОТ - 98 человек летом и 50 человек зимой.
В состав ФОКОТ на территории объекта «Благоустройство парка культуры и отдыха Добросельский в городе Владимире» включены:
1. Спортивное ядро (беговая дорожка, площадки для стритбола, площадка для воркаута, площадка уличных тренажеров). Покрытие футбольного поля 60х30м) - искусственный газон с засыпкой.
  Круговая беговая дорожка длиной 200 м на 4 отдельных дорожки и прямая беговая дорожка длиной 100 м на 4 отдельных дорожки, совмещенная с прямым участком круговой дорожки. В полукруглых сегментах размещены площадки для стритбола. Яма с песком для прыжка в длину, размещена на продолжении прямой дорожки для спринта, на безопасном от линии финиша расстоянии. За наружным контуром круговой дорожки размещаются площадки для уличных тренажеров и площадка для воркаута (уличной гимнастики).
2. Универсальная игровая площадка размером 36х18 м предназначена для игры в волейбол, теннис, баскетбол, бадминтон.
3. Зрительская трибуна на 100 мест устанавливаются вдоль прямой для спринта. Трибуна представляет собой сборно-разборную конструкцию с навесом.
4. Контейнер бытовой отапливаемый с внутренней отделкой и освещением,
Для оснащения ФОКОТ проведены торги на поставку и установку следующего спортивно-технологического оборудования:
- блок-контейнер отапливаемый с мебелью, внутренней отделкой и освещением ;
- ворота футбольные, стационарные (в комплекте с закладными стаканами и сеткой);
- комплект искусственного покрытия;
- комплект оборудования для функционального тренинга;
- мобильная баскетбольная ферма;
- покрытие для беговых дорожек и вспомогательных зон;
- сборно-разборная трибуна с подтрибунным пространством для хранения спортивного инвентаря;
- сектор прыжков в высоту в комплекте с матами, стойками и перекладинами;
- уличные ворота для мини-футбола и гандбола;
- уличные мобильные стойки для бадминтона;
- снаряд спортивной гимнастики;
- уличные силовые тренажеры;
- комплект хоккейных односторонних бортов;
- ворота хоккейные с сеткой.
В ходе подготовки проектно-сметной документации управлением по всем объектам выполняются следующие работы:
- получение исходных данных для проведения торгов на проектно-изыскательские работы;
- оформление земельно-правовых документов;
- запрос технических условий на проектирование в инженерных службах города и дополнительных исходных данных по техническим условиям;
- подготовка данных для включения в план-график проведения торгов и оформление контрактов;
- расчет начальной договорной цены на выполнение проектно-изыскательских работ;
- подготовка конкурсной документации для проведения торгов на выполнение проектно-изыскательских работ;
- организация проведения комиссии по оценке зеленых насаждений (заявки, проектные решения, фотоматериал, участие в комиссии);
- проверка разработанной документации в части: состав проекта, соответствие исходным данным, представляемым на торги, условиям контракта, наличие согласований.
- совместная работа с проектными организациями по устранению замечаний, внесению изменений в проекты до получения положительного заключения по проектам;
- осуществление деловой переписки с заинтересованными организациями для своевременной разработки проектной и рабочей документации, по замечаниям экспертных организаций;
- организация многочисленных совещаний для решения спорных вопросов с проектными организациями и заинтересованными лицами;
- проверка сводных сметных расчетов на предмет включения затрат заказчика и прочих работ;
- контроль за сроками выполнения работ и оплатой по контрактам на проектно-изыскательские работы;
- выполнение контроля процесса проведения государственной экспертизы;
- подготовка приказов об утверждении и постановлений о передаче проектно-сметной документации;
- передача утвержденной проектной документации в управление архитектуры и строительства администрации города Владимира.
Для определения объемов финансирования выполнены расчеты стоимости проектно-изыскательских и строительных работ по планируемым объектам.
В управление поступают обращения жителей города Владимира. Все ответы на обращения граждан и организаций в 2020 году подготовлены в срок.