глава города владимира

постановление

от 02.10.2007 № 3786

О проведении осеннего  месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города

С целью улучшения санитарного состояния города и подготовки города к зимнему сезону

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 01.10.2007  по 31.10.2007  месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города.

2. Утвердить состав городского штаба по проведению месячника согласно приложению.

3. Главам администраций районов города Коротину Н.Я., Косткину В.А., Мальченко В.С.:

3.1. В срок до 29.09.2007  разработать и представить в управление ЖКХ    план мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке подведомственных территорий.

3.2. Привлечь к работам по санитарной очистке, озеленению, ремонту малых архитектурных форм коллективы промышленных предприятий, транспортных, строительных, торговых организаций, учебных заведений, жителей города.

3.3. Организовать санитарную очистку придомовых территорий города с обязательным привлечением ведомственных жилищных органов, ТСЖ, ЖСК и жителей частного сектора.

3.4. В период проведения осеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города представлять в управление ЖКХ еженедельно, каждую пятницу, до 14.00 часов отчеты о выполненных мероприятиях по благоустройству в соответствии с утвержденным планом.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Немков Ю.А.):

4.1. Обеспечить выполнение планируемых работ с привлечением муниципальных и специализированных предприятий по благоустройству.

4.2. Организовать работу муниципальных жилищных предприятий по проведению месячника и обеспечить контроль за ходом выполнения работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке подведомственных территорий.

5. Рекомендовать  ОАО «Спецавтохозяйство» (Афанасьев А.В.) обеспечить выдачу платных талонов предприятиям и организациям.

6. Рекомендовать ОАО «Благоустройство» (Игнатов А.Г.):

6.1. Обеспечить содержание магистральных и внутриквартальных дорог в соответствии с  требованиями «Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира», утвержденных решением Владимирского городского Совета народных депутатов от 23.10.2003 № 256.

6.2. Организовать вывоз уличного смета на территорию, отведенную  под складирование.

7. Рекомендовать ООО «Зеленстрой» (Жильцов В.В.), ГУП Владимирской области «Специальное дорожное ремонтно-строительное управление»  (Климов М.Ф.):

7.1. Обеспечить содержание объектов благоустройства, закрепленных за предприятиями,  согласно муниципальным контрактам, в соответствии с требованиями «Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Владимира», утвержденных решением Владимирского городского Совета народных депутатов от 23.10.2003  № 256.

7.2. Организовать работы по вывозу  уличного смёта  на территорию, отведенную  под складирование.

8. МУП г. Владимира «Владимирводоканал» (Зеленин В.Е.), ОАО «Владимирские коммунальные системы» (Телегин В.А.), Владимирский филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания № 6» (Лукоянов В.А.) восстановить нарушенное благоустройство при проведенных ранее аварийно-восстановительных работах.

9. Начальникам управлений: жилищно-коммунального хозяйства Немкову Ю.А., муниципальным имуществом Шохину А.С., культуры Шарковой Т.В., образования Фроловой Г.В., здравоохранения Савинову В.Е.,  промышленности, предпринимательства и трудовых отношений Семёнову А.В., транспорта и связи Новожилову В.М., потребительского рынка и услуг Соколовой О.Н.; председателям  комитетов: по физической культуре и спорту Коршунову А.Ф., по делам молодежи Кириллову С.Л. организовать уборку территорий подведомственных предприятий и организаций.

10. Начальнику  управления  по   связям   с   общественностью и СМИ Камыниной С.Ю. обеспечить освещение в средствах массовой информации хода проведения осеннего месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города.

11.    Штабу по проведению месячника:

11.1. Обеспечить контроль за ходом проведения  месячника.

11.2. Организовать проведение санитарных дней   и общегородского субботника по уборке территории города от мусора и посадке зеленых насаждений.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства  Немкова Ю.А.

13. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

И.о. главы города                                                                                         В.А. Гарев

Приложение к постановлению главы города от 02.10.2007 № 3786

Состав

городского штаба по проведению месячника по благоустройству,

озеленению и санитарной очистке города Владимира

Немков Ю.А.		– заместитель главы города, начальник управления ЖКХ,                                    	     председатель штаба;

Денисов Ю.П.		– заместитель начальника управления ЖКХ, заместитель      председателя штаба.

Члены штаба:

Богданова Г.А.       – заведующий отделом жилищного хозяйства управления ЖКХ;

Данилов М.Ф. 		–  заместитель главы администрации Октябрьского района,   начальник управления обеспечения жизнедеятельности района;

Жильцов В.В.		– директор ООО «Зеленстрой» (по согласованию);

Камынина С.Ю.		– начальник управления по связям с общественностью и СМИ;

Лобода И.Ф.		– заместитель главы администрации Фрунзенского района,        	начальник управления обеспечения жизнедеятельности             района;

Разов А.В.		– начальник УВД г. Владимира;

Ребизов Д.В. 		– заведующий отделом по благоустройству города управления    		ЖКХ;

Рогов В.Г.               – заместитель главы администрации Ленинского района;              	     начальник управления обеспечения жизнедеятельности района;

Сачков А.Н.		– начальник управления по охране окружающей среды;

Смирнова С.Г.		– главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» (по согласованию);

Солоухина Е.В.		– заместитель начальника управления архитектуры и строительства, начальник инспекции архстройнадзора;

Фролова Г.В.		– начальник управления образования.